科创实战项目手册与训练进度安排

课堂行为检测系统项目过程性材料

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 课堂行为检测系统 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 技术路线 | Flask 后端 + Web 可视化控制台 + YOLO 双模型检测 |
| 生成时间 | 2026-05-26T00:48:16 |
| 验收依据 | scripts/verify_all.py 与 docs/_artifacts/verify-all-summary.json |

# 目录

一、项目简介

二、总体训练与开发安排

三、模型训练进度安排

四、系统开发与联调安排

五、运行与提交说明

六、课程提交材料清单

# 一、项目简介

本项目以课堂行为检测为应用对象，围绕人头检测模型、课堂行为检测模型、后端服务、前端可视化界面、随机点名功能和系统测试报告展开。项目最终形成可运行的本地系统和按课程平台要求拆分的提交材料。

# 二、总体训练与开发安排

| 阶段 | 时间安排 | 主要任务 | 完成产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 第 1 周 | 需求分析、技术选型、项目结构搭建 | 需求规格说明书、README、启动脚本 |
| 第 2 阶段 | 第 2 至 3 周 | 人头检测模型验证与课堂行为模型验证 | 训练结果曲线、混淆矩阵、验证样例、模型权重 |
| 第 3 阶段 | 第 4 周 | Flask 后端接口、模型服务、任务服务和报告服务开发 | 检测接口、模型管理、报告服务、任务服务 |
| 第 4 阶段 | 第 5 周 | 前端可视化界面、历史记录和随机点名功能开发 | 工作台界面、图表、历史记录、随机点名弹窗 |
| 第 5 阶段 | 第 6 周 | 前后端联调、Bug 修复、系统测试和浏览器审计 | Bug 修复日志、系统测试报告、审计截图 |
| 第 6 阶段 | 提交前 | 最终归档与平台上传材料拆分 | 按作业拆分的上传 ZIP/DOCX 和最终归档包 |

整体安排遵循“先模型验证、再系统开发、后联调验收”的顺序。模型训练结果作为后续系统推理的基础，系统开发完成后再通过自动化脚本和浏览器审计进行闭环验证。

## 2.1 过程里程碑

| 里程碑 | 完成条件 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求冻结 | 检测对象、用户角色、输入输出和提交边界明确。 | 需求规格说明书 |
| M2 模型可用 | 两类模型均具备训练/验证结果，权重文件可被系统加载。 | 作业 2、作业 3 验证 ZIP |
| M3 系统闭环 | 上传、检测、展示、历史、报告导出形成完整链路。 | 后端代码包、前端代码包 |
| M4 联调通过 | 关键异常路径和重复操作场景均可回归。 | Bug 修复日志、系统测试报告 |
| M5 归档提交 | 材料按平台入口拆分，最终归档包不含数据集。 | 提交说明与 manifest |

# 三、模型训练进度安排

| 训练对象 | 训练/验证材料 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 人头检测模型 | results.csv、results.png、F1/PR/P/R 曲线、混淆矩阵、验证样例 | 已整理为作业 2 验证结果包 |
| 课堂行为检测模型 | results.csv、results.png、F1/PR/P/R 曲线、混淆矩阵、验证样例 | 已整理为作业 3 验证结果包 |
| 系统联调 | verify_all、strict_system_audit、browser_visual_audit | 最新总验收 OK |

## 3.1 人头检测模型

人头检测模型用于定位课堂画面中的头部目标，为人数统计、实时巡检和随机点名提供基础目标框。训练结果文件包括 results.csv、results.png、F1_curve、PR_curve、P_curve、R_curve、混淆矩阵和验证批次图。

## 3.2 课堂行为检测模型

课堂行为检测模型用于识别举手、阅读、书写、睡觉、使用手机、低头和趴伏等课堂行为。模型验证结果用于说明训练过程、指标变化和验证样例效果，已整理为独立压缩包便于上传。

## 3.3 训练结果文件说明

| 文件类型 | 说明 | 用于证明 |
| --- | --- | --- |
| results.csv | 记录每轮训练的 precision、recall、mAP、loss 等指标。 | 训练过程可追溯 |
| results.png | 汇总展示训练/验证指标曲线。 | 整体收敛趋势 |
| PR/F1/P/R 曲线 | 展示不同阈值下的准确率、召回率和综合表现。 | 模型阈值效果 |
| confusion_matrix | 展示各类别预测与真实标签的混淆情况。 | 类别识别稳定性 |
| val_batch 图片 | 展示验证集样例预测框和标签效果。 | 视觉验证结果 |
| best.pt / last.pt | 训练产生的模型权重文件。 | 系统运行基础 |

# 四、系统开发与联调安排

后端开发重点为 Flask 路由、模型加载、检测服务、任务服务、报告服务和异常处理；前端开发重点为模式切换、素材上传、检测结果预览、图表统计、历史记录和报告导出。

联调阶段重点验证前后端接口状态码、JSON 返回结构、任务状态一致性、批量 ZIP 报告内容、浏览器控制台错误和不同视口下的页面布局。

| 开发模块 | 关键文件 | 联调重点 |
| --- | --- | --- |
| 后端入口 | app.py、classroom_app/__init__.py | 应用工厂、配置加载、登录会话和健康检查。 |
| 检测服务 | classroom_app/services、utils/detector.py | 模型加载、检测参数、异常返回和结果保存。 |
| 报告服务 | classroom_app/services/report_service.py | HTML 报告、批量 ZIP、manifest 与文件缺失处理。 |
| 前端界面 | templates/app_shell.html、static/app/main.js | 模式切换、上传交互、图表、历史和通知反馈。 |
| 随机点名 | static/app/random-call、相关后端接口 | 人头检测结果来源、随机命中区域和无目标提示。 |
| 验收脚本 | scripts/verify_all.py、scripts/*audit*.py | 一键回归、严格审计、浏览器截图和 JSON 汇总。 |

# 五、运行与提交说明

安装 Python 依赖：`.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt`。

初始化管理员账号：`.\.venv\Scripts\python.exe scripts\init_local_admin.py --username admin --password "your-password"`。

运行总验收：`.\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_all.py`。

启动答辩演示：`start_demo_session.bat`。

如需 Qt 入口：安装 `requirements-qt.txt` 后运行 `python qt_launcher.py`。

本次提交按 11 个上传入口拆分，代码、验证结果、测试报告和最终归档包相互独立。最终归档包不包含数据集、虚拟环境、缓存、上传目录和运行输出目录，仅保留源码、模型权重、文档和必要验收证据。

# 六、课程提交材料清单

| 上传项 | 文件名 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 作业 1 | 01_需求规格说明书.docx | 系统背景、需求、接口、数据和验收标准。 |
| 作业 2 | 02_人头检测模型验证结果.zip | 人头检测模型训练曲线、混淆矩阵、验证图和说明。 |
| 作业 3 | 03_课堂行为检测模型验证结果.zip | 课堂行为检测模型训练曲线、混淆矩阵、验证图和说明。 |
| 作业 4 | 04_Qt可视化界面代码.zip | 可选 Qt 桌面入口源码和依赖说明。 |
| 作业 5 | 05_后端核心文件代码.zip | Flask 后端入口、路由、服务层、工具和验收脚本。 |
| 作业 6 | 06_前端文件完整代码.zip | HTML 模板、CSS、前端 ES module 和图表库资源。 |
| 作业 7 | 07_随机点名核心代码.zip | 随机点名相关前端和后端核心代码。 |
| 作业 8 | 08_Bug修复日志.docx | 问题编号、修复措施、验证依据和回归结论。 |
| 作业 9 | 09_系统测试报告.docx | 测试环境、测试用例、审计结果、截图证据和风险说明。 |
| 作业 10 | 10_项目最终归档包_不含数据集.zip | 源码、模型、文档、测试证据和运行说明，不含数据集。 |
| 手册上传 | 科创实战项目手册_训练进度安排.docx | 项目过程、训练进度、开发安排和提交清单。 |